Приложение

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального округа

Нижегородской области

от ____ января 2026 года № ____

«Утверждена

Постановлением администрации

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 23 декабря 2022 года № 1111

## Муниципальная программа

## «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды

## Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»

## 1.Паспорт муниципальной программы

| Наименование (МП) | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | -Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года №306 «Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области» |
| Муниципальный заказчик– координатор программы | Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Воскресенского муниципального округа |
| Подпрограммы программы | 1.Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли. 2.Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки. 3.Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. |
| Соисполнители программы | МУП ЖКХ «Водоканал», структурные подразделения администрации Воскресенского муниципального округа |
| Цели программы | -обеспечение условий проживания граждан округа, отвечающим стандартам качества; -снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг |
| Задачи программы | -повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли; -повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; -снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки; -снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2028 годы в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам) | Источники финансирования; Годы. 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего за период реализации. Областной бюджет; 3705,3; 9454,7; 7566; 40,5; 40,5; 40,5; 20847,5. Бюджет муниципального округа; 12621,1; 19162,7; 36579,2; 7080; 2400; 2400; 80243. Всего; 16326,4; 28617,4; 44145,2; 7120,5; 2440,5; 2440,5; 101090,5. Подпрограмма 1.Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли. Областной бюджет; 0; 3982,5; 0; 0; 0; 0; 3982,5. Бюджет муниципального округа; 5574,7; 6867,8; 15838,7; 1450; 750; 750; 31231. Всего; 5574,7; 10850,3; 15838,7; 1450; 750; 750; 31231. Подпрограмма 2.Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки.. Бюджет муниципального округа; 4523; 8200,2; 16544,7; 3830; 850; 850; 34797,9. Всего; 4523; 8200,2; 16544,7; 3830; 850; 850; 34797,9. Подпрограмма 3.Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности.. Областной бюджет; 3705,3; 5472,2; 7566,0; 40,5; 40,5; 40,5; 16865. Бюджет муниципального округа; 2523,4; 4094,7; 4195,9; 1800; 800; 800; 14214. Всего; 6228,7; 9566,9; 11761,9; 1840,5; 840,5; 840,5; 31919,5. |
| Индикаторы достижения цели | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения снизится с 12 ед. до 7 ед.; Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги снизится с 70 до 50 ед.; Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ снизится с 53,0 до 46,0% Доля отходов, направляемых на объекты, отвечающие нормативным требованиям, от общего объема образовавшихся отходов - увеличение до 100%; Доля поселений муниципального округа, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО от населения к 2028 году (от общего количества поселений муниципального округа) - рост до 100%; |
| Показатели непосредственных результатов | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие непосредственные результаты: 1.Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли. 2.Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере 14270 Гкал. 3.Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере 435 тыс.м3. 4.Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере 124 тыс.м3. 5.Обеспечить снижение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с 12 ед. до 7 ед. 6.Обеспечить снижение количества обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, с 70 до 50 ед. 7.Обеспечить снижение количества неудовлетворительных проб качества питьевой воды с 6 до 3 проб. 8. Охват поселений муниципального округа, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО от населения к 2028 году, составит 100%. 9.Количество единиц бункеров и контейнеров (потребность) по поселениям муниципального округа довести до 100%. |

2.Текст программы

2.1.Содержание проблемы

Жилищно-коммунальный комплекс Воскресенского муниципального округа, включающий в себя объекты инженерной инфраструктуры, основная доля которых строилась в советское время. Предприятия коммунального комплекса, созданные на территории округа, обслуживают данную инфраструктуру и поддерживают ее в рабочем состоянии, но из-за недостаточности финансовых средств, необходимых на обновление инженерных коммуникаций не в состоянии проводить работу в требуемом объеме. Вследствие высокого износа инженерных систем, сдерживаемой тарифной политики, на оказываемые услуги, снижению количества потребителей услуг в сельской местности отрасль остается сложной для прихода частных инвестиций. Высокая энергоемкость производства услуг и снижаемое количество потребителей приводит к соответствующему уровню цен на услуги, тормозит развитие отрасли, снижая надежность и бесперебойность предоставления жилищно-коммунальных услуг для потребителей.

Остаётся нерешенной проблема улучшения технического состояния объектов инженерной инфраструктуры, и, как следствие, возникновение аварии на системах. Обостряется проблема снабжения населения округа питьевой водой в необходимом объеме, перерасход энергетических ресурсов, затрачиваемых при оказании услуг.

В целях ускорения перевода отрасли на энергосберегающий путь развития, улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и привлечение частных инвестиций в данную отрасль, необходимо использование программно-целевого метода.

Экологическая обстановка в округе в настоящее время в целом является стабильной.

Вместе с тем, существуют проблемы. Так, для Воскресенского муниципального округа, как для всей Нижегородской области, характерны тенденции к увеличению и накоплению отходов производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической напряженности.

Основными проблемами экологической безопасности Воскресенского муниципального округа Нижегородской области в настоящее время являются:

- увеличение количества образуемых отходов, требующих переработки и утилизации;

- увеличение вредного влияния загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения;

- отсутствие экономических стимулов для внедрения малоотходных и безотходных технологий;

- низкий уровень экологической культуры населения.

Наибольшее количество промышленных отходов в округе образовано предприятиями деревообрабатывающей отрасли, объектами торговли. Основными источниками образования твердых коммунальных отходов являются объекты торговли, население и объекты инфраструктуры.

Отходы много лет свозились на несанкционированные свалки, которые создавались без разрешительных документов и эксплуатировались с нарушениями требований природоохранного законодательства.

В округе разработана и утверждена генеральная схема очистки территорий муниципального образования.

Проводятся мероприятия по выявлению, ликвидации и рекультивации не санкционированных свалок отходов.

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности на уровне муниципального округа, является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии.

Для планомерных действий необходимо:

- провести рекультивацию существующего полигона;

- ликвидировать несанкционированные свалки;

- установить необходимое, в соответствии с генеральной схемой очистки количество бункеров и контейнеров, на оборудованные в соответствии с требованиями контейнерные площадки.

Сибиреязвенные скотомогильники относятся к объектам, нарушение правил содержания которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации в части возможного выноса спор сибирской язвы на поверхность почвы или в водные объекты и заражения людей и животных опасным инфекционным заболеванием. На территории округа проводились мероприятия по консервации сибиреязвенного скотомогильника в Воздвиженском поселении, около речки Тюньга у д.Изъянка.

Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач, связанных с повышением эффективности экономики округа в данных сферах, необходимостью устойчивого обеспечения услугами ЖКХ населения и отраслей экономики округа, повышением уровня экологической культуры населения, снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.

2.2.Цели и задачи программы

Цель:

Обеспечение условий проживания граждан округа, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг, повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, формирование имиджа Воскресенского муниципального округа Нижегородской области как экологически чистой территории.

Задачи:

-повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли;

-повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

-снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки;

-снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности, снижение уровня возникновения и распространения заболеваний сибирской язвой среди людей.

2.3.Сроки и этапы реализации программы

2023-2028 годы в 1 этап.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) |  | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Цель программы: Обеспечение условий проживания граждан округа, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг. |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 16326,4 | 28617,4 | 44145,2 | 7120,5 | 2440,5 | 2440,5 | 101090,5 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3705,3 | 9454,7 | 7566 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 20847,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 12621,1 | 19162,7 | 36579,2 | 7080 | 2400 | 2400 | 80243 |
| Подпрограмма 1. «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли». |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 5574,7 | 10850,3 | 15838,7 | 1450 | 750 | 750 | 35213,7 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 3982,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 5574,7 | 6867,8 | 15838,7 | 1450 | 750 | 750 | 31231,2 |
| Мероприятие 1.1 | Приобретение и установка насосов на муниципальных водопроводных сетях | Кап. вложения | 2023-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 731,8 | 788,7 | 674 | 700 | 0 | 0 | 2894,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 731,8 | 788,7 | 674 | 700 | 0 | 0 | 2894,5 |
| Мероприятие 1.2 | Приобретение АСУ для замены башен «Рожновского» на муниципальных системах водоснабжения | Кап. вложения | 2023-2028 | МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 298 | 423,5 | 126,4 | 300 | 300 | 300 | 1747,9 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 298 | 423,5 | 126,4 | 300 | 300 | 300 | 1747,9 |
| Мероприятие 1.3 | Погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия) | Прочие расходы | 2023-2025 | Администрация муниципального округа |  | Всего, в т.ч. | 2500,6 | 6332,5 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 10533,1 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 3982,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2500,6 | 2350 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 6550,6 |
| Мероприятие 1.4 | Возмещение коммунальных расходов по муниципальной бане | Прочие расходы | 2023-2024 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 894,3 | 585,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480,1 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 894,3 | 585,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480,1 |
| Мероприятие 1.5 | Ремонт коммунальной бани | Прочие расходы | 2023 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Мероприятие 1.6 | Ремонт муниципальной котельной п.Калиниха, ул. Полевая | Прочие расходы | 2023 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Мероприятие 1.7 | Организация на муниципальных водопроводных системах санитарно-защитной зоны | Кап. вложения | 2023-2025 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 500 | 414 | 3207,6 | 0 | 0 | 0 | 4121,6 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 500 | 414 | 3207,6 | 0 | 0 | 0 | 4121,6 |
| Мероприятие 1.8 | Ремонт, установка гидрантов | Кап. вложения | 2024-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 390 | 200 | 300 | 300 | 300 | 1490 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 390 | 200 | 300 | 300 | 300 | 1490 |
| Мероприятие 1.9 | Устройство скважин (п.Калиниха, ул. Привокзальная.; д.Драничное) | Кап. вложения | 2024-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 560 | 127,5 | 150 | 150 | 150 | 1137,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 560 | 127,5 | 150 | 150 | 150 | 1137,5 |
| Мероприятие 1.10 | Возмещение убытков по котельной №6 (п.Калиниха, ул.Полевая,д.12/6) | Прочие расходы | 2024-2025 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 673,8 | 918,7 | 0 | 0 | 0 | 1592,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 673,8 | 918,7 | 0 | 0 | 0 | 1592,5 |
| Мероприятие 1.11 | Приобретение генератора | Кап. вложения | 2024 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Мероприятие 1.12 | Ремонт машины вакуумной ГАЗ-3307 КО503В | Кап. вложения | 2024 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Мероприятие 1.13 | Приобретение вакуумной машины КО 505Б1 на шасси КамАЗ-53605 | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 7014,5 | 0 | 0 | 0 | 7014,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 7014,5 | 0 | 0 | 0 | 7014,5 |
| Мероприятие 1.14 | Приобретение пеллетного котла | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Мероприятие 1.15 | Приобретение автомашины УАЗ | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 1590 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 1590 |
| Мероприятие 1.16 | Топливный расчет по строительству газовых котельных №1,2 р.п.Воскресенское (перевод с угля, дров на природный газ) | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки». |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 4523 | 8200,2 | 16544,7 | 3830 | 850 | 850 | 34797,9 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 4523 | 8200,2 | 16544,7 | 3830 | 850 | 850 | 34797,9 |
| Мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы на муниципальных водопроводных и канализационных сетях на территории Воскресенского муниципального округа | Кап. вложения | 2023-2026 | ОКСА администрации округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 3800,9 | 6162 | 10448,1 | 2000 | 0 | 0 | 22411 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 3800,9 | 6162 | 10448,1 | 2000 | 0 | 0 | 22411 |
| Мероприятие 2.2 | Взносы на капремонт по муниципальному жилфонду многоквартирных домов | Прочие расходы | 2023-2028 | КУМИ администрации округа |  | Всего, в т.ч. | 166,5 | 176 | 194,2 | 180 | 200 | 200 | 1116,7 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 166,5 | 176 | 194,2 | 180 | 200 | 200 | 1116,7 |
| Мероприятие 2.3 | Приобретение труб и комплектующих к ним для замены водопроводных сетей на территории Воскресенского муниципального округа | Кап. вложения | 2023-2026 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 95,7 | 806,1 | 4707,3 | 1000 | 0 | 0 | 6609,1 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 95,7 | 806,1 | 4707,3 | 1000 | 0 | 0 | 6609,1 |
| Мероприятие 2.4 | Промывка централизованной системы водоотведения р.п.Воскресенское | Прочие расходы | 2023-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 99,9 | 261,5 | 99,9 | 200 | 200 | 200 | 1061,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 99,9 | 261,5 | 99,9 | 200 | 200 | 200 | 1061,3 |
| Мероприятие 2.5 | Приобретение компрессоров и насосов на очистные сооружения р.п.Воскресенское | Кап. вложения | 2023 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 260 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 269,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 260 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 269,5 |
| Мероприятие 2.6 | Ремонт водопроводных и канализационных колодцев; утепление и ремонт защитных сооружений электрооборудования на муниципальных скважинах | Кап. вложения | 2023-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 100 | 150,4 | 109,9 | 350 | 350 | 350 | 1410,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 100 | 150,4 | 109,9 | 350 | 350 | 350 | 1410,3 |
| Мероприятие 2.7 | Обслуживание и ремонт водопроводных скважин | Кап. вложения | 2024 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| Мероприятие 2.8 | Приобретение перекачивающего насоса СМ 200-150-400а-6 22 кВт | Кап. вложения | 2024 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 199,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,2 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 199,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,2 |
| Мероприятие 2.9 | Ремонт очистных сооружений централизованной канализации р.п.Воскресенское | Кап. вложения | 2026-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Мероприятие 2.10 | Приобретение котла для замены в муниципальной котельной по адресу: р.п.Воскресенское, ул. Толстого, д.2 | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа |  | Всего, в т.ч. |  |  | 252,7 |  |  |  | 252,7 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  | 252,7 |  |  |  | 252,7 |
| Мероприятие 2.11 | Заделка воротного проема в помещении котельной по адресу: с. Владимирское, ул. Советская, д.47 Б | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Мероприятие 2.12 | Приобретение пеллетного котла для котельной по адресу: р.п.Воскресенское,ул.Февральская, д.27 | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Мероприятие 2.13 | Замена дымовой трубы в котельной МОУ Галибихинская СШ, д.Галибиха, ул.Школьная, д.2 | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 189,3 | 0 | 0 | 0 | 189,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 189,3 | 0 | 0 | 0 | 189,3 |
| Мероприятие 2.14 | Замена дымовой трубы в котельной МКДОУ Воскресенский детсад №7, р.п.Воскресенское,ул. Пролетарская, д.1 Г | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 272,8 | 0 | 0 | 0 | 272,8 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 272,8 | 0 | 0 | 0 | 272,8 |
| Подпрограмма 3. «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности». |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 6228,7 | 9566,9 | 11761,9 | 1840,5 | 840,5 | 840,5 | 31919,5 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3705,3 | 5472,2 | 7566,0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 16865 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2523,4 | 4094,7 | 4195,9 | 1800 | 800 | 800 | 14214 |
| Мероприятие 3.1 | Лабораторный контроль качества питьевой воды | Прочие расходы | 2023-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 287 | 292,5 | 496,3 | 300 | 300 | 300 | 1975,8 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 287 | 292,5 | 496,3 | 300 | 300 | 300 | 1975,8 |
| Мероприятие 3.2 | Лицензирование водопроводных скважин | Прочие расходы | 2024-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» |  | Всего, в т.ч. | 0 | 90 | 576 | 500 | 500 | 500 | 2166 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 90 | 576 | 500 | 500 | 500 | 2166 |
| Мероприятие 3.3 | Мероприятия по ликвидации свалок и объектов размещения отходов (в т.ч. рекультивация) | Прочие расходы | 2023-2026 | Администрация муниципального округа (управление по благоустройству, ОКСА) |  | Всего, в т.ч. | 5451,3 | 1281,1 | 1028 | 1000 | 0 | 0 | 8760,4 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3214,9 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2236,4 | 1280,5 | 1028 | 1000 | 0 | 0 | 5544,9 |
| Мероприятие 3.4 | Ликвидация свалки древесных отходов п.Калиниха | Прочие расходы | 2024 | ОКСА администрации округа |  | Всего, в т.ч. | 0 | 689,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,8 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 689,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,8 |
| Мероприятие 3.5 | Проектно-изыскательские работы по ликвидации свалки с.Богородское | Прочие расходы | 2024 | ОКСА администрации округа |  | Всего, в т.ч. | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| Мероприятие 3.6 | Проектно-сметная документация по объекту «Ликвидация свалки с.Богородское» | Прочие расходы | 2024 | ОКСА администрации округа |  | Всего, в т.ч. | 0 | 1956,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956,8 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 1565,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565,4 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 391,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,4 |
| Мероприятие 3.7 | Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалки отходов (р.п.Воскресенское) | Прочие расходы | 2024-2025 | ОКСА администрации округа |  | Всего, в т.ч. | 0 | 4826,8 | 9661,6 | 0 | 0 | 0 | 14330,4 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 3861,3 | 7566 | 0 | 0 | 0 | 11427,3 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 965,5 | 1937,6 | 0 | 0 | 0 | 2903,1 |
| Мероприятие 3.8 | Обеспечение безопасности захоронений сибиреязвенных скотомогильников | Прочие расходы | 2023; 2024; 2026-2028 | Администрация муниципального округа (территориальные отделы) |  | Всего, в т.ч. | 490,4 | 44,9 | 0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 656,8 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 490,4 | 44,9 | 0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 656,8 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Финансовой основой реализации МП являются средства областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального округа.

Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального округа.

### Таблица 2

Структура финансирования, тыс.руб.

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Областной бюджет, в том числе: -капитальные вложения -прочие расходы Бюджет муниципального округа, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы | 20847,5 0 20847,5 80243 52195,3 28047,7 | 3705,3 0 3705,3 12621,1 5786,4 6834,7 | 9454,7 0 9454,7 19162,7 11020,9 8141,8 | 7566 0 7566 36579,2 37194,5 6950,7 | 40,5 0 40,5 7080 4859,5 2220,5 | 40,5 0 40,5 2400 450 1950 | 40,5 0 40,5 2400 450 1950 |
| ВСЕГО | 101090,5 | 16326,4 | 28617,4 | 44145,2 | 7120,5 | 2440,5 | 2440,5 |

2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения |  | На момент разработки программы |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | По окончании реализации программы |  | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| ## Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Воскресенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  | ## ед. |  | ## 12 |  | ## 11 |  | ## 10 |  | ## 9 |  | ## 8 |  | ## 7 |  | ## 7 |  | ## 7 |  | ## 15 |  |
| 2 | ## Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги |  | ## ед. |  | 68 |  | 67 |  | 63 |  | 60 |  | 57 |  | 54 |  | 50 |  | 50 |  | 80 |  |
| 3 | ## Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ |  | ## % |  | ## 53 |  | ## 51 |  | ## 50 |  | ## 49 |  | ## 48 |  | ## 47 |  | ## 46 |  | ## 46,0 |  | ## 60 |  |
| 4 | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере |  | ## Гкал. |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 13000 |  |
| 5 | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере |  | ## тыс.м3. |  | 435 |  | 435 |  | 440 |  | 440 |  | 445 |  | 445 |  | 450 |  | 450 |  | 410 |  |
| 6 | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере |  | ## тыс.м3. |  | 124 |  | 124 |  | 125 |  | 125 |  | 127 |  | 127 |  | 129 |  | 130 |  | 115 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ## Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги |  | ## ед. |  | 70 |  | 67 |  | 63 |  | 60 |  | 57 |  | 54 |  | 51 |  | 51 |  | 80 |  |
| 1.2 | ## Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ |  | ## % |  | ## 53 |  | ## 51 |  | ## 50 |  | ## 49 |  | ## 48 |  | ## 47 |  | ## 46 |  | ## 46 |  | ## 60 |  |
| 1.3 | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере |  | ## Гкал. |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 13000 |  |
| 1.4 | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере |  | ## тыс.м3. |  | 435 |  | 435 |  | 440 |  | 440 |  | 445 |  | 445 |  | 450 |  | 450 |  | 410 |  |
| 1.5 | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере |  | ## тыс.м3. |  | 124 |  | 124 |  | 125 |  | 125 |  | 127 |  | 127 |  | 129 |  | 130 |  | 115 |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ## Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  | ## ед. |  | ## 12 |  | ## 11 |  | ## 10 |  | ## 9 |  | ## 8 |  | ## 7 |  | ## 7 |  | ## 7 |  | ## 16 |  |
| 2.2 | ## Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги |  | ## ед. |  | 70 |  | 67 |  | 63 |  | 60 |  | 57 |  | 54 |  | 51 |  | 51 |  | 80 |  |
| 2.3 | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере |  | ## Гкал. |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 13000 |  |
| 2.4 | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере |  | ## тыс.м3. |  | 435 |  | 435 |  | 440 |  | 440 |  | 445 |  | 445 |  | 450 |  | 450 |  | 410 |  |
| 2.5 | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере |  | ## тыс.м3. |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проб отобранных на лабораторный контроль качества питьевой воды |  | ## шт. |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 20 |  |
| 3.2 | Количество неудовлетворительных проб качества питьевой воды |  | ## шт. |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 8 |  |
| 3.3 | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере |  | ## Гкал. |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 14270 |  | 13000 |  |
| 3.4 | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере |  | ## тыс.м3. |  | 435 |  | 435 |  | 440 |  | 440 |  | 445 |  | 445 |  | 450 |  | 450 |  | 410 |  |
| 3.5 | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере |  | ## тыс.м3. |  | 124 |  | 124 |  | 125 |  | 125 |  | 127 |  | 127 |  | 129 |  | 130 |  | 115 |  |

2.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица 4

1.Общественно-экономическая эффективность

|  | На момент разработки программы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед. | 70 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 |
| Затраты (В): Объем расходов областного бюджета и бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий программы, тыс.руб. | 9308 | 16326,4 | 28617,4 | 44145 | 7120,5 | 2440,5 | 2440,5 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,008 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,008 | 0,0022 | 0,021 |

Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов областного бюджета и бюджета муниципального округа на реализацию программы, происходит снижение количества жалоб в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги.

|  | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ, % | ## 53 | ## 51 | ## 50 | ## 49 | ## 48 | ## 47 | ## 46 |
| Затраты (В): Объем расходов на аварийно-восстановительные работы, тыс. руб. | 2000 | 3800,9 | 6162 | 10448 | 2000 | 0 | 0 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,027 | 0,014 | 0,008 | 0,005 | 0,024 |  |  |

Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при уменьшении доли ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры, происходит уменьшение расходов на аварийно-восстановительные работы.

|  | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ед. | ## 12 | ## 11 | ## 10 | ## 9 | ## 8 | ## 7 | ## 6 |
| Затраты (В): Объем расходов бюджета муниципального округа на предотвращение технологических нарушений, тыс. руб. | 3000 | 5886,3 | 9418,4 | 18376,51 | 4950 | 1250 | 1250 |
| Экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,006 | 0,005 |

Интерпретация: Положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении объема расходов бюджета муниципального округа на предотвращение технологических нарушений происходит уменьшение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию программы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.

Муниципальная подпрограмма

## «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли»

## 1.Паспорт муниципальной подпрограммы (далее-подпрограмма 1)

| Наименование муниципальной подпрограммы 1 | Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли |
| --- | --- |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | -Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года». |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1 | Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Воскресенского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Подразделения администрации Воскресенского муниципального округа, МУП ЖКХ «Водоканал» |
| Цели подпрограммы 1 | -обеспечение условий проживания граждан округа, отвечающим стандартам качества; -снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг. |
| Задачи подпрограммы 1 | -повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли; -повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2023-2028 годы в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 | Источники финансирования; Годы, тыс.руб.. 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего за период реализации. Областной бюджет; 0; 3982,5; 0; 0; 0; 0; 3982,5. Бюджет муниципального округа; 5574,7; 6867,8; 15838,7; 1450; 750; 750; 31231. Всего; 5574,7; 10850,3; 15838,7; 1450; 750; 750; 31231. |
| Индикаторы достижения цели подпрограммы 1 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения снизится с 12 ед. до 7 ед.; Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги снизится с 70 до 50 ед.; |
| Показатели непосредственных результатов подпрограммы 1 | -обеспечить снижение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с 12 ед. до 7 ед. -обеспечить снижение количества обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, с 70 до 50 ед. |

2.Текст подпрограммы 1

2.1.Содержание проблемы

Жилищно-коммунальный комплекс округа, включающий в себя объекты инженерной инфраструктуры, основная доля которых строилась в советское время. В результате переходного этапа в государстве к новой модели экономики происходит значительное снижение объемов строительства, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь приводит к ежегодному увеличению доли изношенных инженерных систем. Предприятия коммунального комплекса, созданные на территории района, обслуживают данную инфраструктуру и поддерживают ее в рабочем состоянии, но из-за недостаточности финансовых средств, необходимых на обновление инженерных коммуникаций не в состоянии проводить работу в требуемом объеме. Вследствие высокого износа инженерных систем, сдерживаемой тарифной политики на оказываемые услуги, снижению количества потребителей услуг в сельской местности отрасль остается сложной для прихода частных инвестиций. Высокая энергоемкость производства услуг и снижаемое количество потребителей приводит к соответствующему уровню цен на услуги, тормозит развитие отрасли, снижая надежность и бесперебойность предоставления жилищно-коммунальных услуг для потребителей.

Процент износа инженерных коммуникаций в целом по округу составляет: тепловые сети - 35%, водопроводные - 64%, канализационные - 47%; износ котельного оборудования - 60%. В результате остается нерешенной проблема улучшения технического состояния объектов инженерной инфраструктуры, и, как следствие, возникновение аварии на системах. Обостряется проблема снабжения населения округа питьевой водой в необходимом объеме, перерасход энергетических ресурсов, затрачиваемых при оказании услуг.

В целях обновления основных фондов и привлечения частных инвестиций в отрасль в районе необходимо проводить работу по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства округа, решать проблему снижения затрат на оказание услуг в населенных пунктах округа с малым количеством потребителей.

В целях ускорения перевода отрасли на энергосберегающий путь развития, улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и привлечение частных инвестиций в данную отрасль, необходимо использование программно-целевого метода.

Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой эффективностью экономики округа в данной сфере, и, как следствие, с высокими издержками на ресурсное обеспечение, необходимостью устойчивого обеспечения услугами ЖКХ населения и отраслей экономики округа, снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.

2.2.Цели и задачи подпрограммы 1

Цель:

Обеспечение условий проживания граждан округа, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.

Задачи:

-повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли;

-повышение уровня наиболее рационального и эффективного использования ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

2023-2028 годы в 1 этап.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 1

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Подпрограмма 1. «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли». |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 5574,7 | 10850,3 | 15838,7 | 1450 | 750 | 750 | 35213,7 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 3982,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 5574,7 | 6867,8 | 15838,7 | 1450 | 750 | 750 | 31231,2 |
| Мероприятие 1.1 | Приобретение и установка насосов на муниципальных водопроводных сетях | Кап. вложения | 2023-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 731,8 | 788,7 | 674 | 700 | 0 | 0 | 2894,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 731,8 | 788,7 | 674 | 700 | 0 | 0 | 2894,5 |
| Мероприятие 1.2 | Приобретение АСУ для замены башен «Рожновского» на муниципальных системах водоснабжения | Кап. вложения | 2023-2028 | МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 298 | 423,5 | 126,4 | 300 | 300 | 300 | 1747,9 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 298 | 423,5 | 126,4 | 300 | 300 | 300 | 1747,9 |
| Мероприятие 1.3 | Погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия) | Прочие расходы | 2023-2025 | Администрация муниципального округа | Всего, в т.ч. | 2500,6 | 6332,5 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 10533,1 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 3982,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2500,6 | 2350 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 6550,6 |
| Мероприятие 1.4 | Возмещение коммунальных расходов по муниципальной бане | Прочие расходы | 2023-2024 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 894,3 | 585,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480,1 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 894,3 | 585,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480,1 |
| Мероприятие 1.5 | Ремонт коммунальной бани | Прочие расходы | 2023 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Мероприятие 1.6 | Ремонт муниципальной котельной п.Калиниха, ул. Полевая | Прочие расходы | 2023 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Мероприятие 1.7 | Организация на муниципальных водопроводных системах санитарно-защитной зоны | Кап. вложения | 2023-2025 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 500 | 414 | 3207,6 | 0 | 0 | 0 | 4121,6 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 500 | 414 | 3207,6 | 0 | 0 | 0 | 4121,6 |
| Мероприятие 1.8 | Ремонт, установка гидрантов | Кап. вложения | 2024-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 0 | 390 | 200 | 300 | 300 | 300 | 1490 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 390 | 200 | 300 | 300 | 300 | 1490 |
| Мероприятие 1.9 | Устройство скважин (п.Калиниха, ул. Привокзальная.; д.Драничное) | Кап. вложения | 2024-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 0 | 560 | 127,5 | 150 | 150 | 150 | 1137,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 560 | 127,5 | 150 | 150 | 150 | 1137,5 |
| Мероприятие 1.10 | Возмещение убытков по котельной №6 (п.Калиниха, ул.Полевая,д.12/6) | Прочие расходы | 2024-2025 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 0 | 673,8 | 918,7 | 0 | 0 | 0 | 1592,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 673,8 | 918,7 | 0 | 0 | 0 | 1592,5 |
| Мероприятие 1.11 | Приобретение генератора | Кап. вложения | 2024 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Мероприятие 1.12 | Ремонт машины вакуумной ГАЗ-3307 КО503В | Кап. вложения | 2024 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Мероприятие 1.13 | Приобретение вакуумной машины КО 505Б1 на шасси КамАЗ-53605 | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 7014,5 | 0 | 0 | 0 | 7014,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 7014,5 | 0 | 0 | 0 | 7014,5 |
| Мероприятие 1.14 | Приобретение пеллетного котла | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Мероприятие 1.15 | Приобретение автомашины УАЗ | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 1590 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 1590 |
| Мероприятие 1.16 | Топливный расчет по строительству газовых котельных №1,2 р.п.Воскресенское (перевод с угля, дров на природный газ) | Кап. вложения | 2025 | Администрация муниципального округа | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |

## 2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 1

Финансовой основой реализации МП являются средства бюджета Воскресенского муниципального округа.

Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из бюджета Воскресенского муниципального округа.

### Таблица 2

Структура финансирования, тыс.руб.

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Бюджет муниципального округа, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы Областной бюджет, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы | 31231,2 21309,4 9921,8 3982,5 0 3982,5 | 5574,7 1529,8 4044,9 0 0 0 | 10850,3 3609,6 3258,2 3982,5 0 3982,5 | 15838,7 13220 2618,7 0 0 0 | 1450 1450 0 0 0 0 | 750 750 0 0 0 0 | 750 750 0 0 0 0 |
| ВСЕГО | 35213,7 | 5574,7 | 10850,3 | 15838,7 | 1450 | 750 | 750 |

2.6.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы 1

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п |  | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ## Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги |  | ## ед. | 70 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 | 50 | 80 |
| 1.2 | ## Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ |  | ## % | ## 53 | ## 51 | ## 50 | ## 49 | ## 48 | ## 47 | ## 46 | ## 46 | ## 60 |
| 1.3 | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере |  | ## Гкал. | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 13000 |
| 1.4 | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере |  | ## тыс.м3. | 435 | 435 | 440 | 440 | 445 | 445 | 450 | 450 | 410 |
| 1.5 | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере |  | ## тыс.м3. | 124 | 124 | 125 | 125 | 127 | 127 | 129 | 130 | 115 |

2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

Таблица 4

1.Общественно-экономическая эффективность

|  | На момент разработки подпрограммы 1 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед. | 70 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 |
| Затраты (В): Объем расходов бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс.руб. | 6200 | 5574,7 | 10850,3 | 15838,7 | 1450 | 750 | 750 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,011 | 0,012 | 0,006 | 0,004 | 0,04 | 0,072 | 0,067 |

Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов бюджета муниципального округа на реализацию программы, происходит снижение количества жалоб в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги.

|  | На момент разработки подпрограммы 1 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ, % | ## 53 | ## 51 | ## 50 | ## 49 | ## 48 | ## 47 | ## 46 |
| Затраты (В): Объем расходов на энергосберегающие работы, тыс. руб. | 1000 | 1029,8 | 1212,2 | 800,4 | 1000 | 300 | 300 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,053 | 0,050 | 0,041 | 0,061 | 0,048 | 0,157 | 0,153 |

Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при уменьшении доли ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры, происходит уменьшение расходов на аварийно-восстановительные работы.

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;

- изменения законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.

## Муниципальная подпрограмма

## «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки».

## 1.Паспорт муниципальной подпрограммы (далее – подпрограмма 2)

| Наименование муниципальной подпрограммы 2 | Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки |
| --- | --- |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | -Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года». |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы 2 | Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Воскресенского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Подразделения администрации Воскресенского муниципального округа, МУП ЖКХ «Водоканал» |
| Цели подпрограммы 2 | -обеспечение условий проживания граждан округа, отвечающим стандартам качества; -снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг |
| Задачи подпрограммы 2 | -снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2023-2028 годы в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 | Источники финансирования; Годы, тыс.руб.. 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего за период реализации. Бюджет муниципального округа; 4523; 8200,2; 16544,7; 3830; 850; 850; 34797,9. Всего; 4523; 8200,2; 16544,7; 3830; 850; 850; 34797,9. |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы 2 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения снизится с 12 ед. до 7 ед.; Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги снизится с 70 до 50 ед.; |
| Показатели непосредственных результатов подпрограммы 2 | -обеспечить снижение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с 12 ед. до 7 ед. -обеспечить снижение количества обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, с 70 до 50 ед. |

2.Текст подпрограммы 2

2.1.Содержание проблемы

Жилищно-коммунальный комплекс округа, включающий в себя объекты инженерной инфраструктуры, основная доля которых строилась в советское время. В результате переходного этапа в государстве к новой модели экономики происходит значительное снижение объемов строительства, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь приводит к ежегодному увеличению доли изношенных инженерных систем. Предприятия коммунального комплекса, созданные на территории округа, обслуживают данную инфраструктуру и поддерживают ее в рабочем состоянии, но из-за недостаточности финансовых средств, необходимых на обновление инженерных коммуникаций не в состоянии проводить работу в требуемом объеме. Вследствие высокого износа инженерных систем, сдерживаемой тарифной политики, на оказываемые услуги, снижению количества потребителей услуг в сельской местности отрасль остается сложной для прихода частных инвестиций. Высокая энергоемкость производства услуг и снижаемое количество потребителей приводит к соответствующему уровню цен на услуги, тормозит развитие отрасли, снижая надежность и бесперебойность предоставления жилищно-коммунальных услуг для потребителей.

Процент износа инженерных коммуникаций в целом по округу составляет: тепловые сети - 35%, водопроводные - 64%, канализационные - 47%; износ котельного оборудования - 60%. В результате остается нерешенной проблема улучшения технического состояния объектов инженерной инфраструктуры, и, как следствие, возникновение аварии на системах. Обостряется проблема снабжения населения округа питьевой водой в необходимом объеме, перерасход энергетических ресурсов, затрачиваемых при оказании услуг.

В целях обновления основных фондов и привлечения частных инвестиций в отрасль в районе необходимо проводить работу по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства округа, решать проблему снижения затрат на оказание услуг в населенных пунктах округа с малым количеством потребителей.

В целях ускорения перевода отрасли на энергосберегающий путь развития, улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и привлечение частных инвестиций в данную отрасль, необходимо использование программно-целевого метода.

Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой эффективностью экономики округа в данной сфере, и, как следствие, с высокими издержками на ресурсное обеспечение, необходимостью устойчивого обеспечения услугами ЖКХ населения и отраслей экономики округа, снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.

2.2.Цели и задачи подпрограммы 2

Цель:

Обеспечение условий проживания граждан округа, отвечающим стандартам качества, снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг.

Задачи:

-снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки.

2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

2023-2028 годы в 1 этап.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 2

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) |  | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки». |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 4523 | 8200,2 | 16544,7 | 3830 | 850 | 850 | 34797,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 4523 | 8200,2 | 16544,7 | 3830 | 850 | 850 | 34797,9 |
| Мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы на муниципальных водопроводных и канализационных сетях на территории Воскресенского муниципального округа | Кап. вложения |  | 2023-2026 |  | ОКСА администрации округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 3800,9 | 6162 | 10448,1 | 2000 | 0 | 0 | 22411 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 3800,9 | 6162 | 10448,1 | 2000 | 0 | 0 | 22411 |
| Мероприятие 2.2 | Взносы на капремонт по муниципальному жилфонду многоквартирных домов | Прочие расходы |  | 2023-2028 |  | КУМИ администрации округа | Всего, в т.ч. | 166,5 | 176 | 194,2 | 180 | 200 | 200 | 1116,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 166,5 | 176 | 194,2 | 180 | 200 | 200 | 1116,7 |
| Мероприятие 2.3 | Приобретение труб и комплектующих к ним для замены водопроводных сетей на территории Воскресенского муниципального округа | Кап. вложения |  | 2023-2026 |  | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 95,7 | 806,1 | 4707,3 | 1000 | 0 | 0 | 6609,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 95,7 | 806,1 | 4707,3 | 1000 | 0 | 0 | 6609,1 |
| Мероприятие 2.4 | Промывка централизованной системы водоотведения р.п.Воскресенское | Прочие расходы |  | 2023-2028 |  | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 99,9 | 261,5 | 99,9 | 200 | 200 | 200 | 1061,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 99,9 | 261,5 | 99,9 | 200 | 200 | 200 | 1061,3 |
| Мероприятие 2.5 | Приобретение компрессоров и насосов на очистные сооружения р.п.Воскресенское | Кап. вложения |  | 2023 |  | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 260 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 269,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 260 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 269,5 |
| Мероприятие 2.6 | Ремонт водопроводных и канализационных колодцев; утепление и ремонт защитных сооружений электрооборудования на муниципальных скважинах | Кап. вложения |  | 2023-2028 |  | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 100 | 150,4 | 109,9 | 350 | 350 | 350 | 1410,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 100 | 150,4 | 109,9 | 350 | 350 | 350 | 1410,3 |
| Мероприятие 2.7 | Обслуживание и ремонт водопроводных скважин | Кап. вложения |  | 2024 |  | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| Мероприятие 2.8 | Приобретение перекачивающего насоса СМ 200-150-400а-6 22 кВт | Кап. вложения |  | 2024 |  | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 0 | 199,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 199,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,2 |
| Мероприятие 2.9 | Ремонт очистных сооружений централизованной канализации р.п.Воскресенское | Кап. вложения |  | 2026-2028 |  | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Мероприятие 2.10 | Приобретение котла для замены в муниципальной котельной по адресу: р.п.Воскресенское, ул. Толстого, д.2 | Кап. вложения |  | 2025 |  | Администрация муниципального округа | Всего, в т.ч. |  |  | 252,7 |  |  |  | 252,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  | 252,7 |  |  |  | 252,7 |
| Мероприятие 2.11 | Заделка воротного проема в помещении котельной по адресу: с. Владимирское, ул. Советская, д.47 Б | Кап. вложения |  | 2025 |  | Администрация муниципального округа | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Мероприятие 2.12 | Приобретение пеллетного котла для котельной по адресу: р.п.Воскресенское,ул.Февральская, д.27 | Кап. вложения |  | 2025 |  | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Мероприятие 2.13 | Замена дымовой трубы в котельной МОУ Галибихинская СШ, д.Галибиха, ул.Школьная, д.2 | Кап. вложения |  | 2025 |  | Администрация муниципального округа | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 189,3 | 0 | 0 | 0 | 189,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 189,3 | 0 | 0 | 0 | 189,3 |
| Мероприятие 2.14 | Замена дымовой трубы в котельной МКДОУ Воскресенский детсад №7, р.п.Воскресенское,ул. Пролетарская, д.1 Г | Кап. вложения |  | 2025 |  | Администрация муниципального округа | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 272,8 | 0 | 0 | 0 | 272,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 272,8 | 0 | 0 | 0 | 272,8 |

## 2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 2

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального округа.

Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального округа.

### Таблица 2

Структура финансирования, тыс.руб.

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Бюджет муниципального округа, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы | 34797,9 33219,9 1578 | 4523 4256,6 266,4 | 8200,2 7824,2 437,5 | 16544,7 16250,6 294,1 | 3830 3650 180 | 850 650 200 | 850 650 200 |
| ВСЕГО | 34797,9 | 4523 | 8200,2 | 16544,7 | 3830 | 850 | 850 |

2.6.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п |  | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ## Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  | ## ед. | ## 12 | ## 11 | ## 10 | ## 9 | ## 8 | ## 7 | ## 7 | ## 7 | ## 16 |
| 2.2 | ## Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги |  | ## ед. | 70 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 | 50 | 80 |
| 2.3 | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере |  | ## Гкал. | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 13000 |
| 2.4 | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере |  | ## тыс.м3. | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 380 |
| 2.5 | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере |  | ## тыс.м3. | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100 |

2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 2

Таблица 4

1.Общественно-экономическая эффективность

|  | На момент разработки подпрограммы 2 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед. | 70 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 |
| Затраты (В): Объем расходов бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс.руб. | 2350 | 4523 | 8200,2 | 16544,7 | 3830 | 850 | 850 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,030 | 0,015 | 0,008 | 0,004 | 0,015 | 0,014 | 0,059 |

Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов бюджета муниципального округа на реализацию подпрограммы, происходит снижение количества жалоб в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги.

|  | На момент разработки подпрограммы 2 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели подпрограммы (А): Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ед. | ## 12 | ## 11 | ## 10 | ## 9 | ## 8 | ## 7 | ## 7 |
| Затраты (В): Объем расходов бюджета муниципального округа на предотвращение технологических нарушений, тыс.руб. | 2000 | 4356,5 | 7711,3 | 15862 | 3650 | 650 | 650 |
| Экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,006 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |

Интерпретация: Положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении объема расходов бюджета муниципального округа на предотвращение технологических нарушений происходит уменьшение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;

- изменения законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.

## Муниципальная подпрограмма

## «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности»

## 1.Паспорт муниципальной подпрограммы (далее –подпрограмма 3)

| Наименование муниципальной подпрограммы 3 | Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности |
| --- | --- |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | -Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года». |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы 3 | Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Воскресенского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы 3 | Подразделения администрации Воскресенского муниципального округа, МУП ЖКХ «Водоканал» |
| Цели подпрограммы 3 | -обеспечение условий проживания граждан округа, отвечающим стандартам качества; |
| Задачи подпрограммы 3 | -снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | 2023-2028 годы в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 | Источники финансирования; Годы, тыс.руб.. 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; Всего за период реализации. Областной бюджет; 3705,3; 5472,2; 7566,0; 40,5; 40,5; 40,5; 16865. Бюджет муниципального округа; 2523,4; 4094,7; 4195,9; 1800; 800; 800; 14214. Всего; 6228,7; 9566,9; 11761,9; 1840,5; 840,5; 840,5; 31919,5. |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы 3 | Количество забора проб на качество питьевой воды увеличится с 40 ед. до 80 ед.; Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги снизится с 70 до 50 ед.; |
| Показатели непосредственных результатов подпрограммы 3 | -обеспечить снижение количества неудовлетворительных проб качества питьевой воды с 7 ед. до 3 ед. -обеспечить снижение количества обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, с 70 до 50 ед. |

2.Текст подпрограммы 3

2.1.Содержание проблемы

Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка в округе в настоящее время в целом является стабильной.

Вместе с тем, существуют серьезные экологические проблемы. Так, для Воскресенского муниципального округа, как для всей Нижегородской области, характерны тенденции к увеличению и накоплению отходов производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической напряженности. Анализ состояния окружающей среды свидетельствует о наличии негативных тенденций в изменении показателей ее качества.

Основными проблемами экологической безопасности Воскресенского муниципального округа Нижегородской области в настоящее время являются:

- увеличение количества образуемых отходов, требующих переработки и утилизации;

- несвоевременный вывоз отходов наносит вред окружающей среде и здоровью человека;

- отсутствие экономических стимулов для внедрения малоотходных и безотходных технологий;

- низкий уровень экологической культуры населения.

Наибольшее количество промышленных отходов в округе образовано предприятиями деревообрабатывающей отрасли, объектами торговли. Основными источниками образования твердых коммунальных отходов являются объекты торговли, население и объекты инфраструктуры.

Отходы много лет свозились на несанкционированные свалки, которые создавались без разрешительных документов и эксплуатировались с нарушениями требований природоохранного законодательства.

Разработана и утверждена генеральная схема очистки территорий муниципального образования.

Проводились мероприятия по выявлению, ликвидации и рекультивации не санкционированных свалок отходов.

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности на уровне муниципального района, является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии.

Устойчивое эколого-экономическое развитие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического образования, воспитания и просвещения населения. Низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны является одним из основных факторов деградации природной среды.

Для планомерных действий в рамках государственной программы « Охрана окружающей среды Нижегородской области» необходимо:

- провести рекультивацию существующего полигона;

- ликвидировать несанкционированные свалки;

- установить необходимое, в соответствии с генеральной схемой очистки количество бункеров и контейнеров, на оборудованные в соответствии с требованиями контейнерные площадки.

- техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей, предложен малый диапозон услуг и низкий процент охвата населения.

Сибиреязвенные скотомогильники относятся к объектам, нарушение правил содержания которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации в части возможного выноса спор сибирской язвы на поверхность почвы или в водные объекты и заражения людей и животных опасным инфекционным заболеванием. На территории округа проводились мероприятия по консервации сибиреязвенного скотомогильника в Воздвиженском поселении, около речки Тюньга у д.Изъянка. На сегодняшний день на территории округа известны места 13 сибиреязвенных скотомогильников, требующие организации мер по обеспечению безопасности.

Согласно санитарно-эпидемиологическим  правилам СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы»,  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 мая 2010 года №56, в организацию мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений входит установка ограждений по всему периметру, исключающих случайный доступ людей и животных,  и обозначение их предупреждающими табличками с надписью «сибирская язва». Сибиреязвенные скотомогильники представляют значительную санитарно-эпидемиологическую опасность для окружающей среды и здоровья человекав связи с потенциальной угрозой выноса спор сибирской язвы из необустроенных объектов.

2.2.Цели и задачи подпрограммы 3

Цель:

Обеспечение условий проживания граждан округа, отвечающим стандартам качества.

Задачи:

-снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.

2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

2023-2028 годы в 1 этап.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 3

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |  |
| Подпрограмма 3. «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности». |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 6228,7 | 9566,9 | 11761,9 | 1840,5 | 840,5 | 840,5 | 31919,5 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3705,3 | 5472,2 | 7566,0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 16865 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2523,4 | 4094,7 | 4195,9 | 1800 | 800 | 800 | 14214 |  |
| Мероприятие 3.1 | Лабораторный контроль качества питьевой воды | Прочие расходы | 2023-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 287 | 292,5 | 496,3 | 300 | 300 | 300 |  | 1975,8 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 287 | 292,5 | 496,3 | 300 | 300 | 300 |  | 1975,8 |  |
| Мероприятие 3.2 | Лицензирование водопроводных скважин | Прочие расходы | 2024-2028 | Администрация муниципального округа; МУП ЖКХ «Водоканал» | Всего, в т.ч. | 0 | 90 | 576 | 500 | 500 | 500 |  | 2166 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 90 | 576 | 500 | 500 | 500 |  | 2166 |  |
| Мероприятие 3.3 | Мероприятия по ликвидации свалок и объектов размещения отходов (в т.ч. рекультивация) | Прочие расходы | 2023-2026 | Администрация муниципального округа (управление по благоустройству, ОКСА) | Всего, в т.ч. | 5451,3 | 1281,1 | 1028 | 1000 | 0 | 0 |  | 8760,4 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3214,9 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3215,5 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2236,4 | 1280,5 | 1028 | 1000 | 0 | 0 |  | 5544,9 |  |
| Мероприятие 3.4 | Ликвидация свалки древесных отходов п.Калиниха | Прочие расходы | 2024 | ОКСА администрации округа | Всего, в т.ч. | 0 | 689,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 689,8 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 689,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 689,8 |  |
| Мероприятие 3.5 | Проектно-изыскательские работы по ликвидации свалки с.Богородское | Прочие расходы | 2024 | ОКСА администрации округа | Всего, в т.ч. | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 385 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 385 |  |
| Мероприятие 3.6 | Проектно-сметная документация по объекту «Ликвидация свалки с.Богородское» | Прочие расходы | 2024 | ОКСА администрации округа | Всего, в т.ч. | 0 | 1956,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1956,8 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 1565,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1565,4 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 391,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 391,4 |  |
| Мероприятие 3.7 | Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалки отходов (р.п.Воскресенское) | Прочие расходы | 2024-2025 | ОКСА администрации округа | Всего, в т.ч. | 0 | 4826,8 | 9661,6 | 0 | 0 | 0 |  | 14330,4 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 3861,3 | 7566 | 0 | 0 | 0 |  | 11427,3 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 965,5 | 1937,6 | 0 | 0 | 0 |  | 2903,1 |  |
| Мероприятие 3.8 | Обеспечение безопасности захоронений сибиреязвенных скотомогильников | Прочие расходы | 2023; 2024; 2026-2028 | Администрация муниципального округа (территориальные отделы) | Всего, в т.ч. | 490,4 | 44,9 | 0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |  | 656,8 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 490,4 | 44,9 | 0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |  | 656,8 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

## 2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы 3

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального округа.

Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из областного бюджета и бюджета Воскресенского муниципального округа.

### Таблица 2

Структура финансирования, тыс. руб.

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Областной бюджет, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы Бюджет муниципального округа, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы | 16865 0 16865 14214 0 14214 | 3705,3 0 3705,3 2523,4 0 2523,4 | 5472,2 0 5472,2 4094,7 0 4094,7 | 7566 0 7566 4195,9 0 4195,9 | 40,5 0 40,5 1800 0 1800 | 40,5 0 40,5 800 0 800 | 40,5 0 40,5 800 0 800 |
| ВСЕГО | 31919,5 | 6228,7 | 9566,9 | 11761,9 | 1840,5 | 840,5 | 840,5 |

2.6.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | На момент разработки программы |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 3.«Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проб отобранных на лабораторный контроль качества питьевой воды | ## шт. | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 |
| 3.2 | Количество неудовлетворительных проб качества питьевой воды | ## шт. | 6 | 5 |  | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 3.3 | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере | ## Гкал. | 14270 | 14270 |  | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 13000 |
| 3.4 | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | ## тыс.м3. | 435 | 435 |  | 440 | 440 | 445 | 445 | 450 | 450 | 410 |
| 3.5 | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере | ## тыс.м3. | 124 | 124 |  | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100 |

2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 3

Таблица 4

1.Общественно-экономическая эффективность

|  | На момент разработки подпрограммы 3 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели программы (А): Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги, ед. | 70 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 |
| Затраты (В): Объем расходов областного бюджета и бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс.руб. | 5610 | 6228,7 | 9566,9 | 11761,9 | 1840,5 | 840,5 | 840,5 |
| Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,012 | 0,011 | 0,007 | 0,009 | 0,03 | 0,065 | 0,06 |

Интерпретация: положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов областного бюджета и бюджета муниципального округа на реализацию подпрограммы, происходит снижение количества жалоб в органы МСУ на предоставляемые услуги.

|  | На момент разработки подпрограммы 3 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели подпрограммы (А): Количество неудовлетворительных проб качества питьевой воды, ед. | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Затраты (В): Объем расходов бюджета муниципального округа на лабораторный контроль качества питьевой воды, тыс.руб. | 200 | 287 | 292,5 | 496,2 | 300 | 300 | 300 |
| Экономическая эффективность (Эо=А/В) | 0,003 | 0,018 | 0,017 | 0,008 | 0,013 | 0,010 | 0,010 |

Интерпретация: Положительная динамика общественно-экономической эффективности достигается за счет того, что при сохранении расходов бюджета муниципального округа на лабораторный контроль качества питьевой воды происходит уменьшение количества неудовлетворительных проб качества питьевой воды.

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы,

и мероприятия по их снижению

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относится:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;

- изменения законодательства;

- рост числа обслуживаемого контингента;

- форс-мажорные обстоятельства.

В целях снижения негативного влияния выше перечисленных факторов на реализацию подпрограммы планируется проведение текущего мониторинга выполнения работ, оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов и т.д.

»