Приложение 1

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального округа

Нижегородской области

от 20 мая 2024 года № 1032

**2.5.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы) | | | | Сроки выполнения | | | Муниципальный заказчик координатор/соисполнители | Объем финансирования, (по годам в разрезе источников), в тыс.руб. | | | | | | | | | |
|  | Всего | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Цель Программы:**  Благоустройство территории Воскресенского муниципального округа и создание комфортной среды проживания населения | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 377 495,7 | | | | 128432,1 | 63517,9 | 65106,7 | 60219,5 | 60219,5 |
| ФБ\* | 4054,6 | | | | 4054,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ\* | 78 300,7 | | | | 51 093,5 | 13603,6 | 13603,6 | 0,00 | 0,00 |
| МБ\* | 295 140,4 | | | | 73 284 | 49914,3 | 51503,1 | 60219,5 | 60219,5 |
| ПИ\* | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1 Программы:  Содержание и ремонт дорог, мостов, мостовых переходов и тротуаров | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 141239,8 | | | | 30805,2 | 26113,9 | 27702,7 | 28309 | 28309 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 12395,3 | | | | 12395,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 128844,5 | | | | 18409,9 | 26113,9 | 27702,7 | 28309 | 28309 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (дорожный фонд) | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | 67724,1 | | | | 13242,6 | 13949,4 | 14798,1 | 12867 | 12867 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 67724,1 | | | | 13242,6 | 13949,4 | 14798,1 | 12867 | 12867 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  (дорожный фонд) | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г.. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | 29584,2 | | | | 4515,1 | 12164,5 | 12904,6 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 29584,2 | | | | 4515,1 | 12164,5 | 12904,6 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, ремонт тротуаров (местный бюджет) | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" (дорожный фонд, областные средства, средства населения и организаций) | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Расходы на реализацию проекта развития транспортной инфраструктуры Нижегородской области | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г.. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | 0,00 | | | | 13047,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 12395,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | | | | 652,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Ремонт автомобильной дороги 52 216 911 ОП МП 049 по пер. Больничный в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области КМ 0+228 - КМ 0+337 | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | 657,2 | | | | 657,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 624,4 | | | | 624,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 32,8 | | | | 32,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | Ремонт автомобильной дороги 52 216 911 ОП МП 050 по ул. Короленко (Участок 2) в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области КМ 0+874 - КМ 0+957 | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | 384,4 | | | | 384,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 365,2 | | | | 365,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 19,2 | | | | 19,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Ремонт автомобильной дороги 52 216 911 ОП МП 003 по ул. Пролетарская в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области КМ 0+710 - КМ 1+890 | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | 6300,9 | | | | 6300,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 5985,9 | | | | 5985,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 315 | | | | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | Ремонт автомобильной дороги 52 416 904 ОП МП 013 по ул. Культуры (Участок 2) в с. Владимирское Воскресенского муниципального района Нижегородской области КМ 0+000 - КМ 0+198 | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | 1217,6 | | | | 1217,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 1156,7 | | | | 1156,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 60,9 | | | | 60,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | Ремонт автомобильной дороги 52 416 904 ОП МП 015 по ул. Октябрьская (Участок 2) в с. Владимирское Воскресенского муниципального района Нижегородской области КМ 0+802 - КМ 1+020 | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | 1335,5 | | | | 1335,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 1268,8 | | | | 1268,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 66,7 | | | | 66,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | Ремонт автомобильной дороги 52 216 911 ОП МП 001 по ул. Коммунистическая в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального округа Нижегородской области КМ 1+640 - КМ 2+011 | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | | 2381,7 | | | 2381,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | 2262,6 | | | 2262,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 119,1 | | | 119,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.7 | Ремонт автомобильной дороги 52 216 911 ОП МП 048 по пер. Майский (Участок 2) в р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального округа Нижегородской области КМ 0+315 - КМ 0+483 | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | | 766,5 | | | 766,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | 728,1 | | | 728,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 38,4 | | | 38,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.8 | капитальные расходы по статье 225 | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | | 3,5 | | | 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | 3,5 | | | 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы на погрузку и вывоз снега | | Прочие расходы | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | | Всего, в т.ч. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 Программы:  Обеспечение освещённости на территории Воскресенского муниципального округа, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | | | | 36037,9 | 9745,9 | 0,00 | 0,00 | 13146 | 13146 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 36037,9 | 9745,9 | 0,00 | 0,00 | 13146 | 13146 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | | Расходы по выполнению мероприятий по установлению архитектурно-художественного освещения зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | | | | 732 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 266 | 266 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 732 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 266 | 266 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Расходы на уличное освещение (оплата электроэнергии по договору) | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | | | | 10375,9 | 9045,9 | 0,00 | 0,00 | 665 | 665 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 10375,9 | 9045,9 | 0,00 | 0,00 | 665 | 665 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | | Ремонт уличного освещения | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | | | | 1830 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 665 | 665 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 1830 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 665 | 665 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 Программы:  Формирование комфортной городской среды на территории Воскресенского муниципального округа | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | | | | 19 351,70 | 9 762,1 | 4794,8 | 4794,8 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | | | 4054,6 | 4054,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 11676,3 | 4004,7 | 3835,8 | 3835,8 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 3 620,8 | 1 702,8 | 959 | 959 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | | Расходы на содержание общественных пространств | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | | Расходы местного бюджета на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего в т.ч. | | | | 5154 | 1718 | 1718 | 1718 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 4123,2 | 1374,4 | 1374,4 | 1374,4 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 1030,8 | 343,6 | 343,6 | 343,6 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | | Ремонт дворовых территорий в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего в т.ч. | | | | 9230,4 | 3076,8 | 3076,8 | 3076,8 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 7384,2 | 2461,4 | 2461,4 | 2461,4 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 1846,2 | 615,4 | 615,4 | 615,4 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» расходы на поддержку муниципальных программ | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего в т.ч. | | | | 4 967,3 | 4 967,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | | | 4054,6 | 4054,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 168,9 | 168,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 743,80 | 743,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4 Программы:  Организация содержания мест захоронения (ремонт кладбищ, ремонт памятников) на территории Воскресенского муниципального округа | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | | | | 20028,58 | 3691,7 | 2887,4 | 2887,4 | 5281,04 | 5281,04 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 15556,18 | 2723,9 | 2724,1 | 2724,1 | 3692,04 | 3692,04 |
| МБ | | | | 4472,4 | 967,8 | 163,3 | 163,3 | 1589 | 1589 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | | Расходы на реализацию мероприятий в рамках программы «Память поколений» | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | | | | 18198,58 | 3191,7 | 2887,4 | 2887,4 | 4616,04 | 4616,04 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 15556,18 | 2723,9 | 2724,1 | 2724,1 | 3692,04 | 3692,04 |
| МБ | | | | 2642,4 | 467,8 | 163,3 | 163,3 | 924 | 924 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | | Устройство ограждения лицевой стороны кладбища в с. Воздвиженское Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | | | | 554,2 | 554,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 473 | 473 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 81,2 | 81,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | | Устройство ограждения и входной группы на кладбище в д. Лобачи Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | | | | 393,2 | 393,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 335,6 | 335,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 57,6 | 57,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | | Устройство ограждения из штакетника, устройство ограждения из сварной сетки, установка калитки, валка деревьев, расчистка территории вдоль ограждения из сварной сетки на кладбище в с. Богородское Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | | | | 1191,5 | 1191,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 1016,9 | 1016,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 174,6 | 174,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | | Устройство ограждения и входной группы на кладбище в с. Троицкое Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | | | | 1052,6 | 1052,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | | 898,4 | 898,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | 154,2 | 154,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5 | | Расходы на реализацию проекта «Память поколений» | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | | | 5774,8 | | 0,00 | 2887,4 | 2887,4 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | 5484,2 | | 0,00 | 2724,1 | 2724,1 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | 326,6 | | 0,00 | 163,3 | 163,3 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | Ремонт памятников на территории Воскресенского муниципального округа | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | 1830 | | | | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 665 | 665 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1830 | | | | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 665 | 665 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5 Программы:  Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства (детские площадки, памятники, пляжи, фонтаны, зоны отдыха, видеонаблюдение, новогодние украшения, прочие) на территории Воскресенского муниципального округа | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 9506,8 | | | | 4980,8 | 0,00 | 0,00 | 2263,0 | 2263,0 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 9506,8 | | | | 4980,8 | 0,00 | 0,00 | 2263,0 | 2263,0 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | | Расходы на содержания и ремонт прочих объектов благоустройства (детские площадки, памятники, пляжи, фонтаны, зоны отдыха, видеонаблюдение, новогодние украшения, прочие) | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | 5921,7 | | | | 4980,8 | 0,00 | 0,00 | 2263,0 | 2263,0 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 9506,8 | | | | 4980,8 | 0,00 | 0,00 | 2263,0 | 2263,0 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 6 Программы:  Содержания объектов озеленения и цветников на территории Воскресенского муниципального округа | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 3672 | | | | 1012 | 0,00 | 0,00 | 1330 | 1330 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3672 | | | | 1012 | 0,00 | 0,00 | 1330 | 1330 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | | Расходы на содержание объектов озеленения и цветников (подсыпание грунта парка Победы, ул. Октябрьская р.п. Воскресенское, въезда около стелы р.п. Воскресенское) | | Прочие расходы | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | 1530 | | | | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 665 | 665 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1530 | | | | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 665 | 665 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | | Расходы на содержание объектов озеленения и цветников (приобретение вазонов, закупка цветов, разбивка клумб и т.д.) | | Прочие расходы | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | 2142 | | | | 812,0 | 0,00 | 0,00 | 665 | 665 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2142 | | | | 812,0 | 0,00 | 0,00 | 665 | 665 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 7 Программы:  Снос, демонтаж гаражей, сараев расположенных на территории р.п. Воскресенское | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 362 | | | | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 131,0 | 131,0 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 362 | | | | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 131,0 | 131,0 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | | Расходы по сносу, демонтажу гаражей, сараев расположенных на территории р.п. Воскресенское | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | 362 | | | | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 131,0 | 131,0 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 362 | | | | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 131,0 | 131,0 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 8 Программы:  Награждение победителей, участвующих в конкурсах по благоустройству | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 682 | | | | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 266,0 | 266,0 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 682 | | | | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 266,0 | 266,0 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | | Расходы на награждении победителей участвующих в конкурсах по благоустройству | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | 682 | | | | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 266,0 | 266,0 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 682 | | | | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 266,0 | 266,0 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 9 Программы:  Мероприятия по содержанию санитарной очистке территорий Воскресенского муниципального округа | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 42415,6 | | | | 7544,4 | 7414,4 | 7414,4 | 10021,2 | 10021,2 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 39599,2 | | | | 6977,2 | 7043,7 | 7043,7 | 9267,3 | 9267,3 |
| МБ | 2816,4 | | | | 567,2 | 370,7 | 370,7 | 753,9 | 753,9 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | | Расходы на приобретения бункеров для накопления крупногабаритных отходов | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | 732 | | | | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 266 | 266 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 732 | | | | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 266 | 266 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | | Расходы местного бюджета на создание (обустройство) контейнерных площадок | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | 39443,2 | | | | 6942 | 7012 | 7012 | 9238,6 | 9238,6 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 37470,9 | | | | 6594,9 | 6661,4 | 6661,4 | 8776,6 | 8776,6 |
| МБ | 1972,3 | | | | 347,1 | 350,6 | 350,6 | 462 | 462 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | | Расходы на приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | 2834,24 | | | | 402,4 | 402,4 | 402,4 | 516,6 | 516,6 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 2128,3 | | | | 382,3 | 382,3 | 382,3 | 490,7 | 490,7 |
| МБ | 112,1 | | | | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 25,9 | 25,9 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 10 Программы:  Адресное хозяйство на территории Воскресенского муниципального округа | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 856,6 | | | | 58 | 0,00 | 0,00 | 399,3 | 399,3 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 856,6 | | | | 58 | 0,00 | 0,00 | 399,3 | 399,3 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | | Расходы на адресное хозяйство | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | 856,6 | | | | 58 | 0,00 | 0,00 | 399,3 | 399,3 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 856,6 | | | | 58 | 0,00 | 0,00 | 399,3 | 399,3 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 11 Программы:  Реализация проекта «Вам решать!» на территории Воскресенского муниципального округа | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 61 842,50 | | | | 37 884,5 | 0,00 | 0,00 | 11979,0 | 11979,0 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 24992,4 | | | | 24992,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 23958 | | | | 12 892,1 | 0,00 | 0,00 | 11979,0 | 11979,0 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | 61 842,50 | | | | 37 884,5 | 0,00 | 0,00 | 11979,0 | 11979,0 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 24992,4 | | | | 24992,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 23958 | | | | 12 892,1 | 0,00 | 0,00 | 11979,0 | 11979,0 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 12 Программы:  Обработка административных зданий в связи с увеличением случаев ГЛПС на территории Воскресенского муниципального округа | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 146,6 | | | | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 53,3 | 53,3 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 146,6 | | | | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 53,3 | 53,3 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | | Расходы на обработку административных зданий в связи с увеличением случаев ГЛПС | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | Всего, в т.ч. | 146,6 | | | | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 53,3 | 53,3 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 146,6 | | | | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 53,3 | 53,3 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 13 Программы:  Приобретение техники (лизинг) | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | | Расходы на приобретение спец. техники | Прочие расходы | | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 14 Программы  Проведение конкурса на создание лучшего общественного пространства на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | | Расход по проведению конкурса на создание лучшего общественного пространства на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | Прочие расходы | | | 2024-2028 г.г. | | | Управление по благоустройству и работе с территориями | | Всего, в т.ч. | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 15 Программы  Содержание МБУ «Благоустройство» | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 67 272,30 | | | | 22657,5 | 22307,4 | 22307,4 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 67 272,30 | | | | 22657,5 | 22307,4 | 22307,4 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | | Расходы на организацию освещения улиц | Прочие расходы | | | 2024-2028 г.г. | | | МБУ «Благоустройства» | | Всего, в т.ч. | 9815,9 | | | | 3323,7 | 3246,2 | 3246,2 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 9815,9 | | | | 3323,8 | 3246,2 | 3246,2 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | | Расходы на организацию благоустройства территории | Прочие расходы | | | 2024-2028 г.г. | | | МБУ «Благоустройства» | | Всего, в т.ч. | 41 208,2 | | | | 13832,4 | 13687,9 | 13687,9 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 41 208,2 | | | | 13832,4 | 13687,9 | 13687,9 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.3 | | Расходы на организацию озеленения территории | Прочие расходы | | | 2024-2028 г.г. | | | МБУ «Благоустройства» | | Всего, в т.ч. | | | 16247,9 | | 5501,3 | 5373,3 | 5373,3 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | 16247,9 | | 5501,3 | 5373,3 | 5373,3 | 0,00 | 0,00 |
| ПИ | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |